|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_-п | | | |
| О внесении изменений в постановление администрации Палехского муниципального района №789-п от 07.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения на  2018-2022 годы»» | | | |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации Палехского муниципального района от 22.08.2013 № 495-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палехского муниципального района» и от 04.10.2013 № 605-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Палехского муниципального района», руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**  **1.** Внести в постановление администрации Палехского муниципального района от 07.12.2017 №789-п следующие изменения:  **1.1.** Строку **«Объем ресурсного обеспечения мероприятий программы»** Раздела 1 «Паспорта муниципальной программы» изложить в новой редакции:   |  |  | | --- | --- | | Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год – 356867,00 руб.,  2019 год – 0,00 руб.,  2020 год – 730000,00 руб.,  2021 год – 730000,00 руб.,  2022 год – 730000,00 руб. |   **1.2.** Раздел 3 **«Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий на год до начала реализации программы и первый год реализации программы»** исключить из муниципальной программы.  **1.3.** Раздел 4 **«Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы»** изложить в новой редакции:  4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 22 | 33 | 43 | 54 | 65 | | 2 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) от общего количества таких территорий. | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |   **1.4.** Строку **«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»** Паспорта подпрограммы **«Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения»** изложить в новой редакции:   |  |  | | --- | --- | | Объем ресурсного обеспечения подпрограммы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год – 49967,00 руб.,  2019 год – 0,00 руб.,  2020 год – 310000,00 руб.,  2021 год –31 0000,00 руб.,  2022 год –310000,00 руб. |   **1.5.** Раздел 3 **«Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы»** изложить в новой редакции:  3. «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы»   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | | 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 22 | 33 | 43 | 54 | 65 |   **1.6.** Раздел 4 **«Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»** изложить в новой редакции:  4 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»  Тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Программа, всего: | | 49,967 | 0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | | федеральный бюджет | | 0 | - | - | - | - | | областной бюджет | | 0 | - | - | - | - | | бюджет Палехского городского поселения | | 49,967 | 0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | | ***Мероприятия подпрограммы\**** | |  |  |  |  |  | | 1 | Ремонт дворовых территорий | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 2 | Определение сметной стоимости ремонта дворовых территорий | 49,967 | 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 3 | Проведение экспертизы достоверности сметной документации | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |   \* Мероприятия программы могу изменяться после доведения лимитов по финансированию из областного и федерального бюджетов.  **1.7. «Адресный перечень дворовых территорий Палехского городского поселения подлежащих благоустройству»** изложить в новой редакции:  Адресный перечень дворовых территорий Палехского городского поселения подлежащих благоустройству   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Адресная часть | Год реализации | | 1 | п.Палех ул. Зиновьева 22 | 2019-2022 | | 2 | п.Палех ул. Высоцкого 1 | 2019-2022 | | 3 | п.Палех ул. Баканова 21 | 2019-2022 | | 4 | п.Палех ул. Зиновьева 24 | 2019-2022 | | 5 | п.Палех ул. Некрасова 15 | 2019-2022 | | 6 | п.Палех ул. Зиновьева 19 | 2019-2022 | | 7 | П.Палех ул.Л.Толстого 2 | 2019-2022 | | 8 | п.Палех ул. Восточная 12 | 2019-2022 | | 9 | п.Палех ул. Мира 7 | 2019-2022 | | 10 | п.Палех ул. Восточная 7 | 2019-2022 | | 11 | п.Палех ул. Восточная 7-а | 2019-2022 | | 12 | п.Палех ул. Зиновьева 38 | 2019-2022 | | 13 | п.Палех ул. Зиновьева 40 | 2019-2022 | | 14 | п. Палех ул. Некрасова 22 | 2019-2022 | | 15 | п.Палех ул.1-я Садовая 2 | 2019-2022 | | 16 | п.Палех ул.Новая 17 | 2019-2022 | | 17 | п.Палех ул.Пушкина 1 | 2019-2022 | | 18 | п. Палех ул. Баканова 25 | 2019-2022 | | 19 | п. Палех ул. Баканова 13 | 2019-2022 | | 20 | п.Палех ул. Шуйская 3 | 2019-2022 | | 21 | п.Палех ул. Корина 7 | 2019-2022 | | 22 | п. Палех ул. Баканова 17 | 2019-2022 | | 23 | п.Палех ул. Восточная 10 | 2019-2022 | | 24 | п. Палех ул. Л.Толстого 16 | 2019-2022 | | 25 | п. Палех ул. Л.Толстого 9 | 2019-2022 | | 26 | п. Палех ул. Л.Толстого 8 | 2019-2022 | | 27 | п. Палех ул.1-я Садовая 1 | 2019-2022 | | 28 | п. Палех пер. Базарный 8 | 2019-2022 | | 29 | п. Палех пер. Больничный 3 | 2019-2022 | | 30 | П.Палех ул.Лесная 3 | 2019-2022 | | 31 | п.Палех ул. Зиновьева 32 | 2019-2022 | | 32 | п. Палех ул. Баканова 8 | 2019-2022 | | 33 | п. Палех ул. Мира 3 | 2019-2022 | | 34 | п. Палех ул. Зубковых 1 | 2019-2022 | | 35 | п. Палех ул. Зубковых 3 | 2019-2022 | | 36 | п. Палех ул. Котухиных 8 | 2019-2022 | | 37 | п. Палех ул. Л.Толстого 1 | 2019-2022 | | 38 | п. Палех ул.2-я Садовая 1 | 2019-2022 | | 39 | п. Палех ул. Баканова 4 | 2019-2022 | | 40 | п. Палех ул. Баканова 6 | 2019-2022 | | 41 | п. Палех ул. Лесная 1 | 2019-2022 |   **1.8.** Приложение 1 к подпрограмме **«Благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения»** изложить в новой редакции  Приложение 1  к подпрограмме  «Благоустройство дворовых  территорий Палехского городского поселения»  Минимальный перечень работ  по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории | | 1 | ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |  | | 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  | | 3 | Установка скамеек | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui | |  | |  | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-1.jpg?itok=_wcJMcKH | |  | | Установка урн для мусора |  |   **1.9.** Строку **«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»** Паспорта подпрограммы **«Благоустройство общественных территорий Палехского городского поселения»** изложить в новой редакции:   |  |  | | --- | --- | | Объем ресурсного обеспечения подпрограммы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год – 306 900,00 руб.,  2019 год – 0,00 руб.,  2020 год – 420000,00 руб.,  2021 год – 420000,00 руб.,  2022 год – 420000,00 руб. |   **1.10.** Раздел 3 **«Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»** изложить в новой редакции:  3. «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»  Тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Программа, всего: | | 306,90 | 0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | | федеральный бюджет | | 0 | - | - | - | - | | областной бюджет | | 0 | - | - | - | - | | бюджет Палехского городского поселения | | 306,90 | 0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | | ***Мероприятия подпрограммы\**** | |  |  |  |  |  | | 1 | Ремонт общественных территорий | 257,2 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 2 | Определение сметной стоимости ремонта общественных территорий | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 3 | Проведение экспертизы достоверности сметной документации | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 4 | Геодезические изыскания | 49,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |   \* Мероприятия программы могу изменяться после доведения лимитов по финансированию из областного и федерального бюджетов.  **2.** Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.  **3.** [Опубликовать](garantf1://28387209.0/) настоящее Постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района и разместить на сайте Палехского муниципального района в сети «Интернет».  4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   |  |  | | --- | --- | | Глава Палехского муниципального района | И.В. Старкин | | | |
|  |  |  | |