# 



### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_04.2019 № \_\_\_\_\_-п

О внесении изменений в постановление администрации

**Палехского муниципального района от 14.11.2013 № 738-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Палехского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Палехского муниципального района, постановлением администрации Палехского муниципального района от 04.12.2015 № 496 - п «О внесении изменения в постановление администрации Палехского муниципального района от 22.08.2013 № 495-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палехского муниципального района», администрация Палехского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Палехского муниципального района от 14.11.2013 № 738 - п «Об утверждении муниципальной программы Палехского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района» изменения:

- изложив Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района» в новой редакции (прилагается);

- «Паспорт муниципальной программы Палехского муниципального района» в муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района» изложить в следующей редакции:

### «1. Паспорт муниципальной программы Палехского

### муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района |
| Срок реализации программы | 2014 - 2021 |
| Перечень подпрограмм | 1. Обеспечение жильем молодых семей;  2. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования;  3. Развитие газификации Палехского района;  4. Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения; |
| Администратор  программы | Администрация Палехского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Администрация Палехского муниципального района (управление муниципального хозяйства) |
| Исполнители | Администрация Палехского муниципального района (управление муниципального хозяйства) |
| Цель (цели) программы | 1. Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;  3. Повышение уровня газификации Палехского района природным газом;  4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и качества предоставления коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы (показатели программы) | 1 Увеличение числа газифицированных населенных пунктов;  2. Сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры;  3. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;  4. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. |
| Объем ресурсного обеспечения программы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 – 16 308 391,92 руб.  2015 - 12 627 335,95 руб.  2016 - 22 410,00 руб.  2017 - 12 880 324,26 руб.  2018 - 4 615 839,17 руб.  2019 - 3 356 078,47 руб.  2020 - 1 452 361,00 руб.  2021 - 1 752 361,00 руб.  - бюджет Палехского муниципального района:  2014 - 2 515 612,61 руб.  2015 - 2 142 488,29 руб.  2016 - 22 410,00 руб.  2017 - 4 612 211,10 руб.  2018 - 4 615 839,17 руб.  2019 - 1 380 296,47 руб.  2020 - 1 452 361,00 руб.  2021- 1 752 361,00 руб.  - областной Палехского городского поселения:  2016 - 0,00 руб.  2017 – 394 039,25 руб.  2018 - 0,00 руб.  2019 - 0,00 руб.  2020 - 0,00 руб.  2021 - 0,00 руб.  - областной бюджет:  2014 – 13 035 806,31 руб.  2015 - 8 919 465,70 руб.  2016 - 0,00 руб.  2017 - 7 511 672,03 руб.  2018 - 0,00 руб.  2019 - 1 975 782,00 руб.  2020 - 0,00 руб.  2021 - 0,00 руб.  - федеральный бюджет:  2014 – 756 973,00 руб.  2015 - 1 565 381,96 руб.  2016 - 0,00 руб.  2017 - 362 401,88 руб.  2018 - 0,00 руб.  2019 - 0,00 руб.  2020 - 0,00 руб.  2021 - 0,00 руб. |

»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Палехского муниципального района С.И. Кузнецову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Палехского**  **муниципального района** |  | **И.В. Старкин** |

Приложение

к Постановлению администрации

Палехского муниципального района

От \_\_\_ апреля 2019 г. № \_\_\_ - п

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Палехского района»

**Подпрограмма «Развитие газификации Палехского района»**

1. ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | 1. Развитие газификации Палехского района |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014 -2021 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Палехского муниципального района (управление муниципального хозяйства). |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1. Администрация Палехского муниципального района (управление муниципального хозяйства). |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение уровня газификации Палехского района природным газом |
| Задачи подпрограммы | 1. Продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным территориям поселений.  2. Строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и удовлетворение потребностей населения в природном газе.  3. Решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве основного вида топлива.  4. Удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы\* | Общий объем бюджетных ассигнований:  2014 – 8 706 679,92 руб.;  2015 – 6 283 232,42 руб.;  2016 – 22 410,00 руб.;  2017 – 131 758,00 руб.;  2018 – 942 509,85 руб.;  2019 – 2 103 717,47 руб.;  2020 – 0,00 руб.;  2021- 300 000,00 руб.  - областной бюджет\*:  2014 – 7 171 500,00 руб.;  2015 – 5 485 670,00 руб.;  2016 – 0,00 руб.;  2017 – 0,00 руб.;  2018 – 0,00 руб.;  2019 – 1 975 782,00 руб.;  2020 – 0,00 руб.  2021 – 0,00 руб.  бюджет муниципального района\*:  2014 – 1 535 179,92 руб.;  2015 – 797 562,42 руб.;  2016 – 22 410,00 руб.;  2017 – 131 758,00 руб.;  2018 – 942 509,85 руб.;  2019 – 127 935,47 руб.;  2020 – 0,00 руб.;  2021 – 300 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | 1. Строительство и ввод в эксплуатацию 60,2 километров газопроводов. Это позволит газифицировать 20 населенных пункта, 814 домовладений.  2. Улучшение качества жизни населения Палехского района, снижение затрат на отопление жилых домов и обеспечение других бытовых нужд.  3. Создание условий для формирования инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.  4. Укрепление энергетической безопасности района и улучшение экологической обстановки. |

**3. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | |
| **2014 факт** | **2015 факт** | **2016 факт** | **2017 факт** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов | Км | 0 | 0,3 | 2,6 | 0,6 | 0 | 3,4 | 23,0 | 7,1 |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | Км | 1,3 | 3,5 | 6,3 | 5,5 | 0,4 | 4,9 | 10,9 | 3,9 |
| 3. | Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры) | Ед. | 24 | 73 | 109 | 85 | 5 | 71 | 123 | 112 |
| 4. | Количество газифицированных населенных пунктов природным газом | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| 5. | Количество газифицированных природным газом котельных | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Количество разработанной проектной документации на объекты газификации | Ед. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |

#### 2. Характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Подпрограмма предусматривает продолжение реализации мероприятий по проектированию и строительству газовых сетей и газификации объектов социальной инфраструктуры долгосрочной целевой программы Палехского муниципального района по выравниванию обеспеченности населения Палехского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 годы, прекратившей свое действие с 1 января 2014 года.

Подпрограмма предусматривает разработку проектной документации на строительство объектов газификации; строительство распределительных газопроводов; перевод на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры; строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных в рамках выполнения обязательств Правительства Ивановской области перед ОАО «Газпром» по подготовке потребителей к приему газа в рамках реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2012-2015 годы.

Срок реализации мероприятий – 2014-2021 год.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Тыс. руб.

| **N п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | | 8 706,7 | 6283,2 | 14,0 | 131,8 | 942,5 | 2103,7 | 0,0 | 300,0 |
| бюджетные ассигнования | | 8 706,7 | 6283,2 | 14,0 | 131,8 | 942,5 | 2103,7 | 0,0 | 300,0 |
| -Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| -Областной бюджет | | 7 171,5 | 5485,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975,2 | 0,0 | 0,0 |
| - Бюджет муниципального района | | 1 535,2 | 797,5 | 14,0 | 131,8 | 942,5 | 127,9 | 0,0 | 300,0 |
| **1. Разработка (корректировка) проектной документации** | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Проектирование межпоселкового газопровода до д. Пеньки | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проектирование газовой блочно-модульной котельной в д. Пеньки | 887,0 | 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Разработка проектной документации на объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Соймицы, д. Починок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Разработка проектной документации на объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Сергеево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деп.с/х и прод. Ив.обл. | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Разработка проектной документации на объект «Строительство межпоселкового газопровода до деревень: Ивановская область, Шуйский район д. Харитоново и Палехский район д. Овсяницы, д. Клетино, д. Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства  «Газпрома» | Средства  «Газпрома» | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Разработка проектной документации на объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Сакулино, д. Хотеново, д. Жуково» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деп.с/х и прод. Ив.обл. | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации на объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д.Свергино, д.Бурдинка, д.Костюхино, с. Тименка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 1.8. | Разработка проектной документации на объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д.Конопляново и д. Щавьево» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| **2.** **Газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Строительство межпоселкового газопровода до д. Пеньки | 0,0 | 5 568,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Пеньки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,70298 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов с. Крутцы, Палехского района, Ивановской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,37702 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство газопровода к Свято-Знаменскому храму в с. Красное Палехского района Ивановской области (межпоселковый газопровод) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства «Газпрома» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский муниципальный район, с. Красное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства «Газпрома» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Дягилево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства «Газпрома» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Ульяниха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2079,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Соймицы, д. Починок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деп.с/х и прод. Ив.обл. | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский район д. Харитоново и Палехский район д. Овсяницы, д. Клетино, д. Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино (Iэтап) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Строительство межпоселкового газопровода до населенных пунктов: Ивановская область, Шуйский район д. Харитоново и Палехский район д. Овсяницы, д. Клетино, д. Пахотино, д. Шалимово, д. Воробино, д. Кузнечиха, д. Понькино (Iэтап) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства «Газпрома» | Средства «Газпрома» | 0,0 |
| 2.11. | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Сергеево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деп.с/х и прод. Ив.обл. | 0,0 |
| 2.12. | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Сакулино, д. Хотеново, д. Жуково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деп.с/х и прод. Ив.обл. | 0,0 |
| 2.13. | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д.Свергино, д.Бурдинка, д.Костюхино, с. Тименка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 3. | Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации и газификации населенных пунктов Раменского сельского поселения | 7 244,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |