АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.2021 № - р

Об утверждении Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе администрации Палехского муниципального района и подведомственных ей учреждений

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 21.12.2020 № 646-п «Об учёте объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», ст. 8 Устава Палехского муниципального района, 1. Утвердить «Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе администрации Палехского муниципального района и подведомственных ей учреждений» (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации Палехского муниципального района С.И. Кузнецову.

| Глава Палехского муниципального района |  | И.В. Старкин |
| --- | --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Палехского муниципального района

От  _____04.2021 г. №  ____ - р

ПЛАН

по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства,

находящихся на балансе администрации Палехского муниципального района

и подведомственных ей учреждений

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Администрация Палехского муниципального района Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Бражново в Палехском районе Ивановской области Ивановская область, Палехский район, д. Бражно транспортное | 0,885 км 27 970 090,00 | 2021г. 2020г. 0% | - / 0512461700001320124301100171 | - / Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п /постановление администрации Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 705 | 798,00 в т.ч. 0,0 | 29 441,3 | 29 441,3 | 0,0 | 2021г. |
| 2 | Администрация Палехского муниципального района Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Еремкино (в рамках строительства газопровода) д. Конопляново, д. Осиновец) Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец) Объект газификации | 10907,5 км 24 719,09 | 2021г. 2020 – 2021 г.г. 0% | - / 0512461700001320124301100181 | - / Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п/ Постановление администрации Палехского муниципального района 14.11.2013 № 738-п | 908,429 в т.ч. 0,0 | 24 719,09 | 24 719,09 | 0,0 | 2021г. |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на __.__.20__ года | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на __.__.20__ года | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс .рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на __.__.20__ года | Срок заключения концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Сроки передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Администрация Палехского муниципального района Строительство блочно-модульной котельной на ул. Производственная в п. Палех п. Палех Палехского района Ивановской области объект инженерной инфраструктуры | 1234 кВт 1 028,868 | 2020г. 2020г. 100% | - / 0512461700001320124301100191 | - / - / Постановление администрации Палехского муниципального района 14.11.2013 № 738-п | 1 028,868 в т.ч. 0,0 | Муниципальное унитарное предприятие «Палехский туристский центр» | 2021г. |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на __.__.20__ года | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Сроки списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс . рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/ муниципального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2018 года | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную/ муниципальную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Администрация Палехского муниципального района Газификация домов с.Крутцы Палехского муниципального района Ивановская область, Палехский район, с. Крутцы Объект газификации | 3,0454 км 6 576,667 | 2017г. 2017г. 100% | 05124617000013201243011001 | - / Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п/ Постановление администрации Палехского муниципального района 14.11.2013 № 738-п | 6 576,667 | 2021г. |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых не начинались

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения финансовых вложений в реализацию объекта | Документ – основание для выделения средств федерального/ регионального/ местного бюджета | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Администрация Палехского муниципального района Строительство очистных сооружений канализации в п. Палех Палехского района Ивановской области п. Палех Палехского района Ивановской области объект инженерной инфраструктуры | 900 м3/сут 235 846,67 | 2020 – 2023г.г. 2020г. | ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326 / Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п/ Постановление администрации Палехского муниципального района 01.11.2013 № 706-п | 6386,06 в т.ч. 0,0 | Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы 0 | Строительство очистных сооружений канализации | 2022 -2023г.г. |
| 2. | Администрация Палехского муниципального района Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Конопляново в Палехском районе Ивановской области Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново транспортное | 0,892 км 20 990,60 | 2022г. 2019г. | - / Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п /постановление администрации Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 705-п | 1 050,00 в т.ч. 0,0 | Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы | Реконструкция автомобильной дороги | 2022г. |
| 3. | Администрация Палехского муниципального района Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Сергеево Ивановская область, Палехский район, д Сергеево Объект газификации | 1,941 км 4 503,390 | 2022г. 2019г. | ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 / Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п/ Постановление администрации Палехского муниципального района 01.11.2013 № 712-п | 1 700,00 в т.ч. 0,0 | Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов | 2022г. |

* настоящий План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и подготовке ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,  подготовленными Минэкономразвития России совместно с Минфином России.