|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |

|  |
| --- |
| От № -п |
| **О внесении изменения в постановление администрации Палехского муниципального района от 29.01.2016 №61-п «Об утверждении муниципальной программы**  «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации Палехского муниципального района от 22.08.2013 № 495-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палехского муниципального района» и от 04.10.2013 № 605-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Палехского муниципального района», руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**   1. Внести в постановление администрации Палехского муниципального района от 29.01.2016 № 61-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Палехского городского хозяйства» изменение, изложив Приложение в новой редакции (прилагается).   **2.** Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.  **3.** [Опубликовать](garantf1://28387209.0/) настоящее Постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района и разместить на официальном сайте Палехского муниципального района в сети «Интернет».  **4.** Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. | | |
| **Глава Палехского**  **муниципального района** |  | **И.В. Старкин** |
|  |  | Приложение к постановлению  администрации Палехского  муниципального района  от г. № -п  Приложение к постановлению  администрации Палехского  муниципального района  от 29.01.2016 г. № 61-п |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие транспортной системы Палехского городского поселения |
| Срок реализации программы | 2019-2023 г.г. |
| Перечень подпрограмм | 1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения. |
| Администратор программы | Администрация Палехского муниципального района;  МКУ «Благоустройство территории Палеха» |
| Ответственные исполнители | Администрация Палехского муниципального района;  МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители | МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель программы | Сохранение на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Повышение индекса состояния дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |
| Объём ресурсного обеспечения программы | Общий объём бюджетных ассигнований всего –  57 017 669,49 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения  2019 г. – 6 104 395,00 руб.;  2020 г. – 5 620 000,00 руб.;  2021 г. – 4 512 128,04 руб.;  2022 г. – 4 159 691,50 руб.;  2023 г. – 5 000 000,00 руб.  - областной бюджет:  2019 г. – 27 124 829,56 руб.  2020 г. – 1 508 703,82 руб.  2021г. – 1 449 731,68 руб.  2022 г. – 1 538 189,89 руб.  2023г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  3. Обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.**

В 27 февраля 2012 г. Решением Совета Палехского городского поселения № 16 в Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности Палехского городского поселения внесено дополнение, согласно которому дороги, расположенные на территории поселения приняты в собственность Палехского городского поселения.

На территории Палехского городского поселения проживает более 5 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания дорожной сети Палехского городского поселения на нормативном уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, проведение капремонта, реконструкции, строительства, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании дорог местного значения является:

низкое качество дорожного покрытия;

отвод ливневых вод;

низкая укомплектованность средствами организации дорожного движения.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автодорог Палехского городского поселения.

Содержание всей дорожной сети городского поселения в летний и зимний периоды, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Палехского городского поселения.

**3.Основные цели и задачи.**

Основной целью настоящей Программы является содержание дорожной сети Палехского городского поселения на нормативном уровне.

Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт улучшение технического и эксплуатационного состояния, качественное обслуживание.

**4.Целевые индикаторы Программы**

В систему мероприятий по реализации Программы включены:

- ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.

- повышение индекса состояния дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

- контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация настоящей программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения и обеспечит следующие результаты:

уменьшение дорожно-транспортных происшествий.

уменьшение количество происшествий с участием пешеходов.

увеличит срок эксплуатации автодорог с асфальтобетонным покрытием.

**5. Подпрограммы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм.

Подпрограммы предполагают выполнение установленных законодательством обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и обеспечения транспортного обслуживания, в том числе:

1) подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения» (срок реализации - 2019-2023 г.г.) предполагает осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A9A6FE141DEDBDC31FB5D5C2349AC83ECF75FE0CD990ADA1E89C785196540E2066C3996966247274j267E) Российской Федерации;

2) подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения» (срок реализации - 2019-2023 гг.) предусматривает осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление деятельности в соответствии с законодательством Российской ю вопросовФедерации;

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Программа, всего: | | **33229224,56** | **7128703,82** | **5961859,**  **72** | **5697881,**  **39** | **5000000,00** |
| - бюджет Палехского городского поселения | | 6104395 | 5620000,00 | 4512128,  04 | 4159691,  50 | 5000000,00 |
| -областной бюджет | | 27124829,56 | 1508703,  82 | 1449731,  68 | 1538189,  89 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения" | **30084224,56** | **4821154,00** | **3861859,72** | **3597881,39** | **2000000,00** |
|  | - областной бюджет | 27124829,56 | 1321154,00 | 1449731,68 | 1538189,89 | 0,00 |
|  | - бюджет Палехского городского поселения | 2959395,00 | 3500000,00 | 2412128,04 | 2059691,5 | 2000000,00 |
| 2. | Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального район" | **3145000,00** | **2307549,82** | **2100000,00** | **2100000,00** | **3000000,00** |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 187549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Палехского городского поселения | 3145000,00 | 2120000,00 | 2100000,00 | 2100000,00 | 3000000,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения»

Подпрограмма **«Ремонт, капитальный ремонт** **автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения**»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения |
| Срок реализации  подпрограммы | 2019-2023 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, требующих ремонта |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований всего –  44 285 714,21 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения:  2019 г. – 2 959 395,00 руб.;  2020 г. – 3 486 652,24руб.;  2021 г. – 2 412 128,04 руб.;  2022 г. – 2 059 691,50 руб.;  2023 г. – 2 000 000,00 руб.  - областной бюджет:  2019 – 27 124 829,56 руб.  2020 – 1 255 096,30 руб.  2021 – 1 449 731,68 руб.   1. – 1 538 189,89 руб.   2023– 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы. Нормативным основанием регулярного проведения ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения является Закон Ивановской области № 80-03 от 14.07.2008 «О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области».

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется отделом городского хозяйства администрации Палехского муниципального района по результатам обследований.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает МКУ «Благоустройство территории Палеха». Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета Палехского городского поселения.

**3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора(показателя)** | **Ед.**  **изм** | **Значение показателей** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Общая протяженность дорог Палехского городского поселения | км | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 30,4 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 76,8 | 86,0 | 88,5 | 91,0 | 93,6 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта на 31 декабря отчетного года | км | 3,72 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции на 31 декабря отчетного года | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятия, запланированные для достижения целевых индикаторов** | **Ед.**  **изм** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Восстановлено дорог с твердым покрытием (щебень) | м | 729 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Восстановлено дорог с усовершенствованным покрытием (асфальт) | м | 2989 | 2461 | 0 | 0 | 0 |

**4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы**

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Подпрограмма, всего: | | **30084224,56** | **4741748,54** | **3861859,72** | **3597881,39** | **2000000,00** |
| -бюджет Ивановской области | | **27124829,56** | **1255096,30** | 1449731,68 | 1538189,89 | 0,00 |
| - бюджет Палехского городского поселения | | **2959395,00** | **3486652,24** | **2412128,04** | **2059691,50** | **2000000,00** |
| 1 | Ямочный ремонт дорог | 446408,95 | 367140,00 | 812128,04 | 1359691,  50 | 1500000,00 |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Зиновьева в п. Палех | 14495832,01 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт ул. Голикова в п. Палех | 11923307,88 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул. Строительная в п. Палех | 316741,63 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт дороги в пер. Базарный п. Палех | 120000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт дороги по ул. Социалистическая | 0,00 | 450000,00 |  |  |  |
| 7 | Ремонт дороги по ул. Сосновая в п. Палех | 0,00 | 0,00 | 350000,00 |  |  |
| 8 | Ремонт дороги по ул. Коммунальная в п. Палех | 2133312,29 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Ремонт участка дороги по ул. 2-я Западная в п. Палех | 0,00 | 300000,00 |  |  |  |
| 10 | Ремонт дороги по ул. Мичурина в п. Палех | 0,00 | 400000,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Ремонт участка дороги по ул.1-я Западная (софинансирование) | 0,00 | 246715,00 |  |  |  |
| 12 | Ремонт участка дороги по ул. Котухиных | 0,00 | 1321154,00 |  |  |  |
| 13 | Ремонт участка дроги по ул. Маяковского (софинансирование) | 0,00 | 140448,00 |  |  |  |
| 14 | Ремонт дороги по ул. Кирова | 0,00 | 00,00 | 300000,00 |  |  |
| 15 | Ремонт дороги по ул. 3-я Западная | 0,00 | 200000,00 |  |  |  |
| 16 | Ремонт участка дороги по пер. Музейный (софинансирование) | 0,00 | 21881,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Ремонт дороги по ул. Фрунзе в п. Палех (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |  |  |
| 18 | Ремонт дороги по ул. Чернышевского в п. Палех (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 1849731,68 |  |  |
| 19 | Ремонт дороги по ул. Чапаева в п. Палех (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738189,89 |  |
| 20 | Ремонт дороги по ул.Пушкина п.Палех (софинансирование) | 0,00 | 202001,54 | 0,00 |  |  |
| 20 | Софинансирование при предоставлении субсидии по объекту «Ремонт дороги по ул.Зеленая горка, подъезда к парку со стороны ул.М.Горького и ул.Баканова в пгт. Палех, Ивановской области» | 0,00 | 212409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Устройство отвода ливневых вод | - | 180000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 22 | Изготовление сметной документации | 327439,80 | 350000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 23 | Проверка достоверности определения сметной стоимости в рамках текущего ремонта | 88920,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 24 | Строительный контроль | 232262,00 | 300000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Палехского городского поселения»

**Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»**

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения |
| Срок реализации  подпрограммы | 2019-2023 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | МКУ «Благоустройство территории Палеха»  Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, сохранение объема и качества их содержания. |
| Задачи подпрограммы | Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, сохранении объема и качества их содержания |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований всего –  12 731 955,28 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения:  2019 г. – 3 145 000,00 руб.;  2020 г. – 2 133 347,76 руб.;  2021 г. – 2 100 000,00 руб.;  2022 г. – 2 100 000,00 руб.;  2023 г. – 3 000 000,00 руб.  - областной бюджет:  2019 – 0,00 руб.  2020 – 253 607,52 руб.  2021 – 0,00 руб.  2022 – 0,00 руб.  2023 – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, находящихся на содержание | км | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы и осуществляется посредством дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A9A6FE141DEDBDC31FB5D5C2349AC83ECF75FE0CD990ADA1E89C785196540E2066C3996966247274j267E) Российской Федерации.

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Благоустройство территории Палеха». Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета Палехского городского поселения, иных источников финансирования не предполагается.

**4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Подпрограмма, всего: | | **3145000,00** | **2386955,28** | **2100000,00** | **2100000,00** | **3000000,00** |
| - бюджет Ивановской области | | 0,00 | 253607,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Палехского городского поселения | | 3145000,00 | 2133347,76 | 2100000,00 | 2100000,00 | 3000000,00 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения | **3145000,00** | **2120000,00** | **2100000,00** | **2100000,00** | **3000000,00** |
| 2 | Устройство искусственной неровности по ул. Котухиных |  | **266955,28** |  |  |  |